Załącznik nr 8

UMOWA ………….

( wzór umowy )

Zawarta w dniu  ................... roku w Grudziądzu pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską  SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002145, NIP 876 200 11 72, Regon 870611566 reprezentowaną przez:

lek. Andrzej Małecki - Dyrektor

przy kontrasygnacie mgr Elżbiety Sobczyk - Główna Księgowa

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

WYKONAWCĄ

.............................. , mającą swoją siedzibę w .............. przy ul. ............ wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr …… reprezentowaną przez:

1. ...................................................... -	......................

2. ...................................................... -	......................

§ 1 - TERMINOLOGIA

Przez określenia użyte w umowie należy rozumieć:

- Wykonawca: ……………

Tel.:  …………….

Faks: ……………

e-mail:  …………

REGON:  ………

NIP: ……………

2. Zamawiający/odbiorca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska-SP ZOZ, ul. Legionów 57,                            86-300 Grudziądz

Tel.: 261483107

Faks: (56) 4613220

e-mail: zamowienia@wspl.pl.pl

REGON: 870611566

NIP: 876-200-11-72

3.  Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 10 w WSPL SP ZOZ  w Grudziądzu   - branże budowlana, sanitarna i elektryczna.

4.  CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9

5.  STWOIR  -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

6. Dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót zawierający  zestawienie przewidywanych robót z ich opisem , wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych  wykonania  i odbioru robót oraz zestawieniem  i zwartościowaniem  ilości jednostek  przedmiarowych  robót podstawowych

7. ZNWU – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

§ 2 - PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 10 w WSPL SP ZOZ  w   Grudziądzu ul. Legionów 57- branże budowlana, sanitarna i elektryczna zgodnie z wymaganiami określonymi   w niniejszej umowie oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem  określonym  w przedmiarach  robót  i Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych.                                                                                    2. Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określają, poza       postanowieniami niniejszej umowy, następujące dokumenty:

a) oferta Wykonawcy w postaci kosztorysu ofertowego - szczegółowy z zestawieniem RMS ( załącznik nr 1 ).

Dokumenty wymienione wyżej stanowią integralną część umowy.

3. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w obiektach i na terenie wokół nich, nie zakłócać porządku i destabilizować pracy Przychodni.                                                                                         4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz dopuszczonych do stosowania przez Ustawę Prawo Budowlane, posiadającymi aktualne atesty, certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie, deklaracji właściwości użytkowych.

5. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika (CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dn. 26.07.2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych  (Dz. U. 2016, poz. 1125)

§ 3 - OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentów.

- Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu robót zapewni:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,

- rozliczenie poboru wody, siły i światła przez Wykonawcę zostanie ustalone indywidualnie podczas przekazywania terenu robót. Wysokość kwot oraz częstotliwość rozliczania za zużytą energię i wodę ustala się w protokole przekazania terenu robót,

- zapewnienie osób reprezentujących Zamawiającego - inspektorzy ds. budowlanych i elektrycznych,

- dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 7 umowy

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego § 8 ust 1 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszej umowy.

§ 4 - OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi:

- oświadczenia Kierownika robót o objęciu obowiązków,

- wykonanie planu BIOZ,

- decyzję o prowadzeniu samodzielnych funkcji w budownictwie,

- aktualne zaświadczenia o członkostwie w OIIB,

e)   harmonogram robót,

2)  protokolarny odbiór terenu robót,

- przedłożenie oświadczenia o objęciu obowiązków przez Kierownika robót, wraz  z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem uprawnieniami do prowadzenia zleconych robót, kserokopią zaświadczenia o przynależności do OIIB i sporządzeniu planu BIOZ,

- wykonanie robót objętych umową zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz z użyciem materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonanie harmonogramu  realizacji robót

- na każde żądanie Zamawiającego okazanie co do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dostarczanie atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób, deklaracji właściwości użytkowych itp. dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy oraz wykonanie robót zgodnie z harmonogramem.

- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w obrębie robót personelu, pacjentów, przestrzeganie przepisów ppoż.,

- dbanie o porządek w obrębie wykonywanych prac i terenu robót,

- oznakowanie terenu robót znakami ostrzegawczymi;

- pokrycie kosztów odbioru,

- po zakończeniu i oddaniu przedmiotu umowy uprzątnięcie terenu robót, doprowadzenie do stanu umożliwiającego niezakłócone z niego korzystanie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów z których korzystał Wykonawca,

- zapewnienie bezpieczeństwa  pracy  pracowników wykonujących roboty,

- zabezpieczenie budynku , pomieszczeń  przed uszkodzeniem  i zalaniem,

- transport materiałów  i urządzeń do miejsca  realizacji robót i ich eksploatacja  obciążają Wykonawcę,

- w razie uszkodzenia części wykonanych i odebranych robót bądź kradzieży zamontowanych urządzeń w trakcie obowiązywania umowy - naprawa bądź uzupełnienie własnym staraniem i na własny koszt,

13) naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji zadania (np. uszkodzenie ścian zewnętrznych itp.),

14) przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, wynikami badań, pomiarów itp. zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza),

15) informowanie Zamawiającego o każdej okoliczności mającej wpływ na zmianę realizacji przedmiotu umowy, w szczególności na zmianę terminu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy,

16) ścisła współpraca z inspektorem ds. budowlanych i elektrycznych dotycząca czasu i zakresu wykonywania prac budowlanych. Konieczność ta wynika z faktu, że prace te będą wykonywane na terenie czynnego zakładu,

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności  ustawy o odpadach                          (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012, Dz. U. z 2013 poz. 21 ) oraz udokumentowania tych czynności ( karty odpadów ),

18)  z materiałów pochodzących z demontażu Wykonawca się rozliczy z Zamawiającym, a elementy które  Zamawiający będzie chciał zachować, Wykonawca będzie gromadził w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy do wskazanego miejsca, a ich zagospodarowania Zamawiający dokona samodzielnie,

19)  nadzór prac wykonywanych przez podwykonawców i koordynacja tych prac,

20)  Wykonawca co najmniej przez cały okres realizacji umowy winien posiadać aktualna polisę  ubezpieczeniowa na kwotę 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci  dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

§ 5 - PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że nie powierza/powierza cześć zamówienia do realizacji przez podwykonawcę /podwykonawców.

Wykonawca  oświadcza, że wymieniony niżej zakres robót będzie realizował za pomocą podwykonawców: ………………………………………………………………………………………..

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający, w terminie 10  dni  roboczych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  10 dni roboczych uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiający informuje że umowy na podwykonawstwo winny zawierać co najmniej określenie:

- zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy nie wykraczający poza zakres przedmiotu umowy z Zamawiającym,

- termin  wykonania powierzonego zakresu  robót gwarantującego realizację przedmiotu umowy przez  Wykonawcę w określonym umową terminie,

- wysokość wynagrodzenia,

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzającej  wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

13. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że należności z tytułu  zrealizowania umowy  przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zostały przez Wykonawcę w całości i w terminie zapłacone przez złożenie odpowiedniego dokumentu najpóźniej wraz z fakturą.

W wypadku gdy Wykonawca nie złoży takiego dokumentu w sposób jak wyżej, Zamawiającemu  służy   prawo potrącenia  równowartości wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przedmiocie dostaw lub usług w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

15. Wynagrodzenie określone w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w przedmiocie dostaw lub usług.

§ 6 - ZATRUDNIENIE OSÓB W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców aby osoby wykonujące wskazane przez niego czynności niezbędne do realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umów o pracę. Wykonawca, podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie umów o pracę co najmniej na czas  realizacji niniejszej umowy w wymiarze  czasu pracy nie mniejszym niż pełen etat osoby  wykonujące  następujący rodzaj i zakres czynności: (malarskie, tynkarskie, układanie glazury, elektryczne, sanitarne itp.)

- Celem udokumentowania zatrudnienia  osób określonych w ust 1:

- Wykonawca w terminie nie później niż do protokolarnego  przyjęcia terenu robót zobowiązany jest  do przedłożenia Zamawiającemu - Wykazu osób  przeznaczonych do realizacji  robót budowlanych  pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wykaz winien zawierać  oznaczenie osób zatrudnionych  na umowy o pracę, czas zatrudnienia danej osoby, wymiar czasu pracy.
Wykaz należy sporządzić w formie  pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny. Dane osobowe należy oznaczyć jako chronione.

- w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie  umowy o prace osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Wykonawca  w okresie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych okaże do wglądu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt Zatrudnienia zgodnie z ustalonymi wymogami.

- Niespełnienie  wymagań  określonych  powyżej skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez  Wykonawcę kary umownej w sposób i wysokości określonej w §13 niniejszej umowy.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane  właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.

§ 7 - TERMIN WYKONANIA UMOWY - ODBIÓR ROBÓT

  - Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia ……………… .

  - Za datę zakończenia robót określoną w pkt. 1 uważa się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez inspektora ds. budowlanych i elektrycznych Zamawiającego.

  - Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego najpóźniej w dniu ich zakończenia.

  - Protokolarny odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia potwierdzonego przez inspektora ds. budowlanych i elektrycznych Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót i dokumentacji bez zastrzeżeń.

  - Weryfikacja rozliczenia ilościowo - wartościowego nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 5.

  - Wykonawca do dnia odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą, atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, wyniki przeprowadzonych prób, pomiarów,

- oświadczenie Kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i normami oraz o uporządkowaniu terenu robót.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości wymaganych dokumentów, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu w Wykonawcą wyznaczy nowy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

10. Zamawiający  dokona  bezpośredniej zapłaty  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub dalszemu  podwykonawcy, który zawarł   zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę  podwykonawstwa  w przedmiocie dostaw lub usług  w sytuacji  uchylenia się od obowiązku  zapłaty wynagrodzenia  przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

11. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 10 dotyczy wyłącznie  należności  powstałych  po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego  umowy  o podwykonawstwo w przedmiocie  robót budowlanych  lub po przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy  o podwykonawstwo  w przedmiocie dostaw lub usług.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy , zamawiający  potrąca kwotę należnego im  wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8 - WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości wstępnej zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w wysokości netto ……………. zł ( słownie zł ……………) wraz z podatkiem VAT w wysokości ……………. ( słownie zł ……….). Co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości …………….. zł                                                                                                                    (słownie - brutto: ……………………… zł )

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania całości zamówienia, w tym robót budowlanych, podatki, inne należności publiczne, wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie.

- Wykonane roboty zostaną rozliczone obmiarowo kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora ds. budowlanych i elektrycznych Zamawiającego, w kosztorysie tym zachowana zostaje stałość stawki rg cen materiałów cen i narzutów kosztorysu ofertowego.

- W przypadku uzasadnionego, uzgodnionego przez Strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nastąpi zmniejszenie wartości wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego na podstawie zatwierdzonych obmiarów przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli w wyniku dokonanego obmiaru dojdzie do ustalenia, że planowane wielkości robót są mniejsze lub większe od założonych w przedmiarze robót, obniżenie/podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi stosownie do tych wyników.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, do wartości usług netto doliczany będzie podatek VAT wg zasad określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 9 - NADZÓR

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela:

- Inspektora ds. budowlanych Zamawiającego w osobie ……………………….. ,

- Inspektora ds. elektrycznych Zamawiającego w osobie ……………………….. .

- Wykonawca ustanawia:                                                                                                                                                                      -  Kierownika robót budowlanych w osobie ……………………….. , uprawnienia budowlane nr …………………… wydane przez …………… .wpis do izby ……

-  Kierownika robót elektrycznych w osobie ……………………….. , uprawnienia elektryczne nr  …………………… wydane przez …………… .wpis do izby …..

W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy odpowiednie uprawnienia budowlane Kierownika robót budowlanych i elektrycznych oraz zaświadczenie o wpisie w/w osób na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa ( potwierdzone za zgodność z oryginałem ), oświadczenia w/w o przyjęciu obowiązków oraz plany BIOZ.

§ 10  ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 8 pkt.1 w kwocie ……….. zł brutto (słownie złotych - brutto: ………………………..) w formie …………………. . , przed podpisaniem umowy.                                                                                                                                                                  Z tym, że, 70% wniesionego zabezpieczenia służy do pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30%  przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, w terminie 30 dni od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót,

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona Wykonawcy, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek,

- Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z chwilą upływu terminu zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót,

- W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia w terminie określonym w pkt. 4, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w § 8 pkt. 1 do czasu jej przedłużenia,

- Z treści z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie nie pieniężnej winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w tym kar umownych naliczonych z tego tytułu - do wysokości zabezpieczenia,

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania wad.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ust 2 ustawy p.z.p.

§ 11 - RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, materiały i urządzenia na okres ………. miesięcy od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

- Dokument gwarancyjny na materiały Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego  wynikających z przepisów o rękojmi.

§ 12 - WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, kosztorys powykonawczy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora ds. budowlanych i elektrycznych oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zapłata uważana jest za dokonaną z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………. .

- Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, która jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 876-200-11-72.

- Strony umowy wyłączają możliwość przenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a także niedokonywania cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Przeniesienie wierzytelności pomimo niniejszego zakazu nie będzie skuteczne względem Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wierzytelności pieniężnej Zamawiającego wynikającej z innych stosunków cywilno-prawnych istniejących między stronami, w szczególności z tytułu kar umownych, o których mowa w §13 ust.1.

§ 13 - KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w                             § 7 pkt.1 - w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 pkt.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji - w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 pkt.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 pkt.1

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 pkt.1 umowy.

- karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 pkt.1 umowy z tytułu:

-  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmian o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi,

-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

f)   karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy w przypadku nie wywiązania się z zapisów §6 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości powstałej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

§ 14 - ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI UMOWY

1.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ( art. 145 Prawo Zamówień Publicznych ).

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części   w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części również w przypadku:

- utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,

- braku przez Wykonawcę w okresie realizacji umowy opłaconej i obowiązującej  polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w wysokości określonej w § 4 pkt. 19,

- opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobnym, że zdoła nie ukończyć w umówionym terminie.

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  lub jej części  w każdym  wypadku  niewykonania  lub nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę  w terminie 30 dni od  powzięcia  wiadomości  o postawie  odstąpienia  od umowy  lub jej części.

4. Zamawiającemu  przysługuje prawo do rozwiązania umowy z powodu zawinionego podjęcia przez Wykonawcę działań określonych w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku jako niedopuszczalne. Załącznik do decyzji /MON stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, uporządkowania oraz zabezpieczenia terenu budowy.

6.  W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy - nie później  niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego inwentaryzacja robót stanowić będzie podstawę do określenia wartości wykonanych robót oraz zakupionych materiałów.

§ 15 - ZMIANY UMOWY

Zamawiający wobec treści art. 144 ust. 1 upzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1.   Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji umowy, jeśli nastąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o okres trwania przeszkody w ich wykonaniu z następujących przyczyn:

- konieczności wykonania robót dodatkowych,

- z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje zmianę zakresu robót określonych niniejsza umową i odpowiednia zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych dotychczas określonym przedmiotem  i zakresem robót niezbędnych do prawidłowej realizacji  zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek okoliczności  niemożliwych wcześniej do przewidzenia - do wysokości  nieprzekraczającej  łącznie 50 %wartości  realizowanego przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez strony oraz kosztorysu  sporządzonego  wg stawek nie większych  niż określone kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

W przypadku braku  wyceny w kosztorysie ofertowym robót tożsamych z zakresem robót dodatkowych  strony wyceniają  ich wartości wg. metodologii identycznej z metodologią wyceny kosztorysu ofertowego

3. Udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego  przedstawi  oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy.

4.   Dopuszcza się również zmiany umowy w zakresie:

- zmiany danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego,

- zmiany osób Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych w § 9 niniejszej umowy.

5.  Przedłużenie terminu może nastąpić, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od zaistnienia przyczyny zmiany umowy przedłoży wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy wraz z uzasadnieniem.

Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy o czas uzgodniony przez obie Strony.

6.  Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą określenia przez Wykonawcę w §5 pkt. 1 niniejszej umowy zakresu robót budowlanych powierzonym do wykonania podwykonawcom - dotyczy tylko określenia zakresu.

7.  Zmiany jak wyżej wymagają pisemnego wniosku jednej ze stron wraz z uzasadnieniem i wprowadzone zostaną do treści umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 16 - POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaną umową.

2. Poprzez informacje poufne rozumiemy przede wszystkim: informacje przetwarzane w celu realizacji działań podstawowych, tj. wrażliwe dane osobowe występujące w formie niematerialnej (np. dane w postaci cyfrowej) oraz rzadziej w formie materialnej (np. wydruki); informacje dotyczące WSPL - SP ZOZ i osób w nim pracujących.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie pozyskiwać w jakikolwiek sposób informacji poufnych poza niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy

4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

5. Zobowiązania podjęte przez Strony w niniejszym paragrafie pozostają w mocy w czasie trwania, jak i po zakończeniu umowy.

6. Jakikolwiek dokument inny niż Umowa, wydany Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy  pozostaje własnością Zamawiającego i podlega zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.

7. Wykonawca podpisuje oświadczenie o poufności stanowiące złącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 17 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w treści art.145a ustawy p.z.p.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach ( każdy na prawie oryginału ), w tym jeden  egzemplarz dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 - harmonogram robót

Załącznik nr 3 - oświadczenie o poufności

Załącznik nr 4 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Załącznik nr 5 - załącznik do decyzji MON nr 145

Załącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

…………………….                                                           ……………………

Załącznik nr 3 do umowy ……………………			……………… dn. ..............

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

W związku z realizacją umowy nr …………………. , ja niżej podpisany reprezentujący ………………………………………………………………………………………………………., jako Wykonawca oświadczam, że zobowiązuję się do:

- Nie ujawniać żadnych informacji ani środków ochrony informacji oraz środków ochrony systemu informatycznego, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania zadania, o którym mowa powyżej, przekazanych mi przez WSPL-SP ZOZ w Grudziądzu,

- Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych przedmiotem umowy,

- Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna osoba zaangażowana przez Wykonawcę do realizacji umowy otrzymująca informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę WSPL-SP ZOZ nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim,

- Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności na podstawie umowy i tylko w zakresie, w jakim ci pracownicy muszą mieć dostęp w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Nie kopiowania, nie powielania, nie utrwalania żadnych danych lub informacji w jakikolwiek sposób oraz nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub danych uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy,

- Zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji, do których będę miał dostęp w związku z realizacją zadania, o którym mowa powyżej, gwarantowały zabezpieczenie informacji przed dostępem osób trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi.

Oświadczam, że mam świadomość skutków prawnych mogących powstać w związku z naruszeniem poufności otrzymanych informacji.

…………………………………

data i czytelny podpis Wykonawcy