Załącznik nr 5

UMOWA ………….

( wzór umowy )

Zawarta w dniu  ................... roku w Grudziądzu pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002145, NIP 876 200 11 72, Regon 870611566 reprezentowaną przez:

lek. Andrzej Małecki - Dyrektor

przy kontrasygnacie mgr Elżbiety Sobczyk - Główna Księgowa

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

WYKONAWCĄ

.............................. , mającą swoją siedzibę w .............. przy ul. ............ wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr …… reprezentowaną przez:

1. ...................................................... -	......................

2. ...................................................... -	......................

§ 1 - TERMINOLOGIA

Przez określenia użyte w umowie należy rozumieć:

- Wykonawca: ……………

Tel.:  …………….

Faks: ……………

e-mail:  …………

REGON:  ………

NIP: ……………

2. Zamawiający/odbiorca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Legionów 57,                            86-300 Grudziądz

Tel.: 261483107

Faks: (56) 4613220

e-mail: zamowienia@wspl.pl.pl

REGON: 870611566

NIP: 876-200-11-72

3.  Przedmiot zamówienia: 1. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2. utwardzenie terenu parkingu przy budynku nr 2, 3. zagospodarowanie terenu przy budynku nr 3.

4.  CPV: 45000000-7

5.  STWOIR  -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

6.  Dokumentacja projektowa: projekt budowlany wielobranżowy, przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych robót z ich opisem, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót oraz zestawieniem  i zwartościowaniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

7.  ZNWU - Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

§ 2 - PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest 1. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2. utwardzenie terenu parkingu przy budynku nr 2, 3. zagospodarowanie terenu przy budynku nr 3.                                                                                                                        2. Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określają, poza       postanowieniami niniejszej umowy, następujące dokumenty:

- projekty budowlano - wykonawcze,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- oferta Wykonawcy w postaci kosztorysów ofertowych - szczegółowy z zestawieniem RMS oraz pozostała dokumentacja techniczna stanowiącą załączniki do SIWZ oraz  stanowiąca  integralną część umowy.

3. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz dopuszczonych do stosowania przez Ustawę Prawo Budowlane, posiadającymi aktualne atesty, certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie, deklaracji właściwości użytkowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika (CPV: 45000000-7 ) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dn. 26.07.2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych  (Dz. U. 2016, poz. 1125).

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWOIR roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-drogowe, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

8. Inspektor nadzoru w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 6 i pkt 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt. 11 nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót lub

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności.

10.Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

12. W przypadku  braku wyceny w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, robót tożsamych z zakresem robót strony  ustalają wycenę tych robót według metodologii identycznej z metodologią wyceny kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

§ 3 - OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentów.

- Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu robót zapewni:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,

- rozliczenie poboru wody, siły i światła przez Wykonawcę zostanie ustalone indywidualnie podczas przekazywania terenu robót. Wysokość kwot oraz częstotliwość rozliczania za zużytą energię i wodę ustala się w protokole przekazania terenu robót,

- zapewnienie osób reprezentujących Zamawiającego - inspektora nadzoru ds. budowlanych,

dokonania odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego.

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego § 8 ust 1 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie nadzoru autorskiego.

§ 4 - OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi:

- oświadczenia Kierownika robót o objęciu obowiązków,

- wykonanie planu BIOZ,

- decyzję o prowadzeniu samodzielnych funkcji w budownictwie,

- aktualne zaświadczenia o członkostwie w OIIB,

e)   harmonogram robót,

Protokolarne terminowe przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi.

- wykonanie robót objętych umową zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz z użyciem materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- wykonanie harmonogramu  realizacji robót,

- na każde żądanie Zamawiającego okazanie co do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dostarczanie atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób, deklaracji właściwości użytkowych itp. dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, przestrzeganie przepisów ppoż.,

- dbanie o porządek w obrębie wykonywanych prac,

- oznakowanie terenu robót znakami ostrzegawczymi;

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie  z projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- pokrycie kosztów odbioru,

- po zakończeniu i oddaniu przedmiotu umowy uprzątnięcie terenu robót, doprowadzenie do stanu umożliwiającego niezakłócone z niego korzystanie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów z których korzystał Wykonawca,

- transport materiałów i urządzeń do miejsca  realizacji robót i ich eksploatacja  obciążają Wykonawcę,

- w razie uszkodzenia części wykonanych i odebranych robót bądź kradzieży zamontowanych urządzeń w trakcie obowiązywania umowy - naprawa bądź uzupełnienie własnym staraniem i na własny koszt,

13) naprawa szkód powstałych na majątku Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,

14) przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, wynikami badań, pomiarów itp. zgodnie z przepisami ustawy art. 43.1 - Prawo budowlane (inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza zarejestrowana w RZI Bydgoszcz wydział kartografii,

15) informowanie Zamawiającego o każdej okoliczności mającej wpływ na zmianę realizacji przedmiotu umowy, w szczególności na zmianę terminu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy,

16)	 Wykonawca poprzez kierownika budowy/kierowników robót jest zobowiązany do:

- prowadzenia dokumentacji (dziennik budowy) budowy,

- podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,

- zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentacji uniemożliwiających prawidłową realizację,

- występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- ustosunkowania się w dzienniku korespondencji/budowy do zaleceń w nim zawartych

17) ścisła współpraca z inspektorem nadzoru ds. budowlanych dotycząca czasu i zakresu wykonywania prac budowlanych. Konieczność ta wynika z faktu, że prace te będą wykonywane na terenie czynnego zakładu,

18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności ustawy o odpadach                          (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012, t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 ) oraz udokumentowania tych czynności ( karty odpadów ),

19) z materiałów pochodzących z demontażu Wykonawca się rozliczy z Zamawiającym, a elementy które  Zamawiający będzie chciał zachować, Wykonawca będzie gromadził w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy do wskazanego miejsca, a ich zagospodarowania Zamawiający dokona samodzielnie,

20)  nadzór prac wykonywanych przez podwykonawców i koordynacja tych prac,

21)  Wykonawca co najmniej przez cały okres realizacji umowy winien posiadać aktualna polisę    ubezpieczeniowa na kwotę 300 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci  dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi,

22)   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego,

23)	przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualną listę pracowników (imię, nazwisko) oraz pojazdów (marka pojazdu, Nr rejestracyjny) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,

24)	pracownicy Wykonawcy realizujący roboty budowlane na terenie Przychodni Wojskowej powinni być ubrani w schludną odzież ochronną oznakowaną cechami przedsiębiorstwa, ponadto muszą zastosować się do porządków i zasad obowiązujących na terenie Przychodni. W szczególności zakazuje się spożywać alkoholu a także wykonywać pracy w stanie nietrzeźwości.

W takim przypadku Dyrektor Przychodni lub osoby funkcyjne mogą nakazać opuszczenie tym osobom danego terenu.

§ 5 - PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że nie powierza/powierza cześć zamówienia do realizacji przez podwykonawcę /podwykonawców.

Wykonawca  oświadcza, że wymieniony niżej zakres robót będzie realizował za pomocą podwykonawców: ………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca  ponosi  wobec Zamawiającego  pełną odpowiedzialność za roboty i/lub dostawy,  które wykonuje przy pomocy  podwykonawców.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 10  dni  roboczych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający informuje że umowy na podwykonawstwo winny zawierać co najmniej określenie:

- zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy nie wykraczający poza zakres przedmiotu umowy z Zamawiającym,

- termin  wykonania powierzonego zakresu  robót gwarantującego realizację przedmiotu umowy przez  Wykonawcę w określonym umową terminie,

- wysokość wynagrodzenia,

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzającej  wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

14. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że należności z tytułu  zrealizowania umowy  przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zostały przez Wykonawcę w całości i w terminie zapłacone przez złożenie odpowiedniego dokumentu najpóźniej na 10 dni  przed upływem  terminu  płatności  faktury.

W wypadku gdy Wykonawca nie złoży takiego dokumentu w sposób jak wyżej, Zamawiającemu  służy   prawo potrącenia  równowartości wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przedmiocie dostaw lub usług w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16. Wynagrodzenie określone w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w przedmiocie dostaw lub usług.

17. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 6 - ZATRUDNIENIE OSÓB W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami i wykonujących usługi geodezyjne. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę osoby przeznaczone do wykonywania robót budowlanych  w zakresie objętym  przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu wszelkich prac budowlanych.

2.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia  oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje  sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 f. niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia   na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

4.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

§ 7 - TERMIN WYKONANIA UMOWY - ODBIÓR ROBÓT

  - Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia ……………… .

  - Za datę zakończenia robót określoną w pkt. 1 uważa się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez inspektora ds. budowlanych Zamawiającego. Wykonawca dokonuje zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy i w formie pisemnej składając odpowiednie pismo w kancelarii ogólnej Zamawiającego.

  - Zgłoszenie gotowości do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną zakończone wszystkie roboty budowlane i wykonawca usunie ewentualne stwierdzone usterki oraz przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

  - Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego tylko w przypadku gdy roboty zostały rzeczywiście zakończone.

  - Terminy odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

  - Protokolarny odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia potwierdzonego przez inspektora ds. budowlanych Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót i dokumentacji bez zastrzeżeń.

  - Weryfikacja rozliczenia ilościowo - wartościowego nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 8

  - Wykonawca do dnia odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą, atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, wyniki przeprowadzonych prób, pomiarów,

- oświadczenie Kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i normami oraz o uporządkowaniu terenu robót.

10. Jeżeli  przedmiot  umowy nie zostanie wykonany zgodnie z projektem i postanowieniami niniejszej umowy  z zasadami wiedzy technicznej  lub będzie posiadał wady na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania oraz będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości wymaganych dokumentów  Zamawiający  odmówi dokonania odbioru robót i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12. Zamawiający  dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę  podwykonawstwa  w przedmiocie dostaw lub usług  w sytuacji  uchylenia się od obowiązku  zapłaty wynagrodzenia  przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

13. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 14 dotyczy wyłącznie  należności  powstałych  po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego  umowy  o podwykonawstwo w przedmiocie  robót budowlanych  lub po przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo w przedmiocie dostaw lub usług.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy , zamawiający  potrąca kwotę należnego im  wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8 - WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości wstępnej zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w wysokości:

- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

netto ……………. zł  wraz z podatkiem VAT w wysokości …… .                                                                                                                                                          Co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości …………….. zł (słownie - brutto: ………………… zł )

2) utwardzenie terenu parkingu przy budynku nr 2:

netto ……………. zł wraz z podatkiem VAT w wysokości …… .                                                                                                                                                          Co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości …………….. zł (słownie - brutto: ………………… zł )

3) zagospodarowanie terenu przy budynku nr 3:

netto ……………. zł wraz z podatkiem VAT w wysokości …….                                                                                                                                                          Co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości …………….. zł (słownie - brutto: ………………… zł )

Łączna kwota-razem:

netto ……………. zł wraz z podatkiem VAT w wysokości …… , brutto w wysokości ……… zł, (słownie - brutto: ……………… zł ).

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania całości zamówienia, w tym robót budowlanych, podatki, inne należności publiczne, wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie.

- Wykonane roboty zostaną rozliczone obmiarowo kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora ds. budowlanych Zamawiającego, w kosztorysie tym zachowana zostaje stałość stawki rg cen materiałów cen i narzutów kosztorysu ofertowego.

- W przypadku uzasadnionego, uzgodnionego przez Strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nastąpi zmniejszenie wartości wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego na podstawie zatwierdzonych obmiarów przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli w wyniku dokonanego obmiaru dojdzie do ustalenia, że planowane wielkości robót są mniejsze lub większe od założonych w przedmiarze robót, obniżenie/podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi stosownie do tych wyników.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, do wartości usług netto doliczany będzie podatek VAT wg zasad określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

- Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane  przez nich części przedmiotu umowy następować będą  w następujący sposób:

- W przypadku wykonania części przedmiotu  umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając fakturę,  która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawców , dokona stosownego  podziału należność  pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę  w protokołach  stanowiących  podstawę do wystawienia faktur  częściowych  potwierdzonych  przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę,

- Zapłata należności będzie następowała na rzecz Wykonawcy,

- Wykonawca w ciągu 14 dni od daty  przekazania na jego rachunek bankowy  przez Zamawiającego  środków za wystawioną  fakturę częściową  przedłoży Zamawiającemu (osobie nadzorującej umowę) kserokopie  potwierdzonego  przez bank przelewu  dokonanego  na rachunek  Podwykonawcy  na kwotę  określoną w protokołach  stanowiących  podstawę do wystawiania faktur częściowych  albo przedłoży  oświadczenie  Podwykonawcy, że należności  Podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane,

- W przypadku  niedostarczenia w ww. terminie  przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego  przez bank przelewu albo oświadczenia Podwykonawcy, Zmawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury  Wykonawcy do momentu spełnieni warunku  podanego w pkt c.

- W przypadku faktury końcowej, z której  Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania należności  Podwykonawcom wykonawca w terminie 10 dni  przed upływem  terminu  płatności  faktury  końcowej  przez zmawiającego złoży potwierdzone przez bank kserokopie przelewów dokonanych  na rachunki  podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu  zrealizowanych  przez nich części  przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę  uregulowane; nieprzekazanie  przez wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku lub wykonania płatności określonej w § 5 pkt. 15-16 niniejszej umowy.

§ 9 - NADZÓR

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru budowlanego:

- Inspektora nadzoru branży budowlanej Zamawiającego w osobie ……………………….. ,

- Wykonawca ustanawia:                                                                                                                                                                      -  Kierownika robót budowlanych w osobie ……………………….. , uprawnienia budowlane                                nr …………………… wydane przez …………… .wpis do izby ……

W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy odpowiednie uprawnienia budowlane Kierownika robót budowlanych oraz zaświadczenie o wpisie w/w osób na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa ( potwierdzone za zgodność z oryginałem ), oświadczenia w/w o przyjęciu obowiązków oraz plany BIOZ.

- Zamawiający poprzez Inspektora nadzoru jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

Zamawiający informuje z 5- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

§ 10  ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 8 pkt.1 w kwocie ……….. zł brutto (słownie złotych - brutto: ………………………..) w formie …………………. . , przed podpisaniem umowy.                                                                                                                                                                  Z tym, że, 70% wniesionego zabezpieczenia służy do pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30%  przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 45 1130 1075 0002 6156 8420 0002.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, w terminie 30 dni od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót,

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona Wykonawcy, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek,

- Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z chwilą upływu terminu zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót,

- W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia w terminie określonym w pkt. 4, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 1% wynagrodzenia określonego w § 8 pkt. 1 do czasu jej przedłużenia,

- Z treści z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie nie pieniężnej winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w tym kar umownych naliczonych z tego tytułu - do wysokości zabezpieczenia,

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania wad.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na zasadach określonych w art. 151  ustawy p.z.p.

§ 11 - RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym przez okres ………. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, materiały i urządzenia na okres ………. miesięcy od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

- Dokument gwarancyjny na materiały Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego  wynikających z przepisów o rękojmi.

§ 12 - WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, kosztorys powykonawczy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu.

- Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za fakturę końcową płatne będzie przelewem w terminie do                30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zapłata uważana jest za dokonaną z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………. .

- Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, która jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 876-200-11-72.

- Strony umowy wyłączają możliwość przenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a także niedokonywania cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Przeniesienie wierzytelności pomimo niniejszego zakazu nie będzie skuteczne względem Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wierzytelności pieniężnej Zamawiającego wynikającej z innych stosunków cywilno-prawnych istniejących między stronami, w szczególności z tytułu kar umownych, o których mowa w §13 ust.1.

- Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl.

§ 13 - KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu robót  w stosunku do terminu określonego w § 7 pkt.1 - w wysokości 0,20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 pkt.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji - w wysokości 0,20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 pkt.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 pkt.1

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 pkt.1 umowy.

- Za opóźnienie w zapłacie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  2 % wartości netto wystawionej i niezapłaconej faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  za każdy dzień opóźnienia,

- karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 pkt.1 umowy z tytułu:

-  braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmian o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi,

-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

g)   karę umowną w wysokości 1% wartości netto umowy w przypadku nie wywiązania się z zapisów §6 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości powstałej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego w Wysokości 5% ceny ofertowej netto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy pzp.

§ 14 - ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI UMOWY

1.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ( art. 145 Prawo Zamówień Publicznych ).

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części również w przypadku:

- utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,

- braku przez Wykonawcę w okresie realizacji umowy opłaconej i obowiązującej  polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w wysokości określonej w § 4 pkt. 23,

- opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobnym, że zdoła nie ukończyć w umówionym terminie.

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  lub jej części w każdym  wypadku  niewykonania  lub nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od  powzięcia  wiadomości  o postawie odstąpienia od umowy lub jej części.

4.  Zamawiającemu  przysługuje prawo do rozwiązania umowy z powodu zawinionego podjęcia przez Wykonawcę działań określonych w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku jako niedopuszczalne.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, uporządkowania oraz zabezpieczenia terenu budowy.

6.  W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy - nie później  niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego inwentaryzacja robót stanowić będzie podstawę do określenia wartości wykonanych robót oraz zakupionych materiałów.

§ 15 - ZMIANY UMOWY

1.	Zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP obowiązuje zakaz wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 144 ust. 1 pkt. 1-6.

2.	W przypadkach przewidzianych w ustawie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą obu stron. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez obie strony umowy.

3.	Mając na uwadze zasady określone w art. 144 ust.1 pkt.1)  Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian:

a)	Zmiany osobowe i  dotyczą:

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w niniejszej umowie  (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób posiadających uprawienia postawione przez Zamawiającego i określone przepisami prawa;

b) Zmiany dotyczące podwykonawców w zakresie:

- udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie  Zamawiającego  przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające  brak podstaw  do wykluczenia wobec tego podwykonawcy - art. 36ba ust 1 ustawy  p.z.p.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec  danego podwykonawcy zachodzą  podstawy  wykluczenia Wykonawca obowiązany będzie zastąpić  tego podwykonawcę  lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (art. 36ba ust 1 ustawy  p.z.p.)

- zmiany podwykonawcy na innego lub rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy  podmiotu , na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy w celu wykazania spełnienia warunków  udziału w postepowaniu , wykonawca  jest obowiązany wykazać Zamawiającemu że proponowany  inny podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  nie mniejszym niż podwykonawca  na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawi oświadczenie  o którym mowa w art. 25a ust 1 potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy  wykluczenia Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (art. 36ba ust 1 p.z.p.)

- zmiany zakresu podwykonawstwa.

c)	Zmiany harmonogramu:

- zmiany w harmonogramie  dotyczące zmianę  kolejności i terminów spowodowanych  nieprzewidzianym wcześniej czynnikami niezależnymi od Wykonawcy uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu;

d) Zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4.	Oprócz zmian przewidzianych w pkt 3 możliwe są zmiany umowy przewidziane w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem zaistnienia przesłanek w nich określonych.

5.	Wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany opisanej pkt 3 d powinien  być złożony   do Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o okolicznościach uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Za datę dostarczenia wniosku Zamawiający uzna datę wpływu do kancelarii Zamawiającego. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Termin dostarczenia wniosku nie może być jednak późniejszy niż 14 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia realizacji umowy.

§ 16 - POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z  wykonywaną umową.

2. Poprzez informacje poufne rozumiemy przede wszystkim: informacje przetwarzane w celu realizacji działań podstawowych, tj. wrażliwe dane osobowe występujące w formie niematerialnej (np. dane w postaci cyfrowej) oraz rzadziej w formie materialnej (np. wydruki); informacje dotyczące WSPL SP ZOZ i osób w nim pracujących.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie pozyskiwać w jakikolwiek sposób informacji poufnych poza niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy

4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

5. Zobowiązania podjęte przez Strony w niniejszym paragrafie pozostają w mocy w czasie trwania, jak i po zakończeniu umowy.

6. Jakikolwiek dokument inny niż Umowa, wydany Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy  pozostaje własnością Zamawiającego i podlega zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.

7. Wykonawca podpisuje oświadczenie o poufności stanowiące złącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 17  INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
(WSPL SP ZOZ) adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 950

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu jest p. Monika Błażyńska, e-mail: iod@wspl.pl.pl, adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 958

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującym JRWA WSPL SP ZOZ w Grudziądzu.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Posiada Pan/Pani:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* na podstawie art. 16 RODO,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 18 - ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE ZWIAZANE Z COVID - 19

1. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak aby zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników, dla osób przebywających w obiektach i na terenie wokół nich, nie zakłócać porządku i destabilizować pracy Przychodni.

2. Roboty budowlane prowadzone są na styku z przestrzenią publiczną, dlatego też należy zastosować przy pracach dodatkowe środki bezpieczeństwa takie jak: odpowiednie odstępy, środki ochrony osobistej, w tym rękawice,  rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, maseczki  itp.

- Każdy pracownik Wykonawcy przed wejściem na teren Przychodni zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone na teren Przychodni.

- Wykonawca zapewnia pracownikom dostęp do toalety oraz warunki bezpiecznego i higienicznego mycia rąk. Obowiązuje zakaz korzystania z sanitariatów Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać wyłącznie w obrębie terenu robót i nie przemieszczać się po terenie Przychodni bez ważnego powodu.

§ 19 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w treści art.145a ustawy p.z.p.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach ( każdy na prawie oryginału ), w tym jeden  egzemplarz dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 - harmonogram robót

Załącznik nr 3 - oświadczenie o poufności

Załącznik nr 4 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowo wykonawcza

Załącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

…………………….                                                           ……………………

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 3 do umowy ……………………			……………… dn. ..............

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

W związku z realizacją umowy nr …………………. , ja niżej podpisany reprezentujący ………………………………………………………………………………………………………., jako Wykonawca oświadczam, że zobowiązuję się do:

- Nie ujawniać żadnych informacji ani środków ochrony informacji oraz środków ochrony systemu informatycznego, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania zadania, o którym mowa powyżej, przekazanych mi przez WSPL SP ZOZ w Grudziądzu,

- Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych przedmiotem umowy,

- Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna osoba zaangażowana przez Wykonawcę do realizacji umowy otrzymująca informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę WSPL SP ZOZ nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim,

- Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności na podstawie umowy i tylko w zakresie, w jakim ci pracownicy muszą mieć dostęp w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Nie kopiowania, nie powielania, nie utrwalania żadnych danych lub informacji w jakikolwiek sposób oraz nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub danych uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy,

- Zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji, do których będę miał dostęp w związku z realizacją zadania, o którym mowa powyżej, gwarantowały zabezpieczenie informacji przed dostępem osób trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi.

Oświadczam, że mam świadomość skutków prawnych mogących powstać w związku z naruszeniem poufności otrzymanych informacji.

…………………………………

data i czytelny podpis Wykonawcy